**Listes de Tâches pour la Mise au point de PushSMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Tâche | Durée(Jours) | Observation |
| 01 | Traduire le Site | 7 |  |
| 02 | Insérer un moyen de paiement | 10 |  |
| 03 | Travailler sur la documentation API +Guide Utilisateur | 30 |  |
| 04 | Mettre à jours la méthode de vérification des comptes | 7 |  |
| 05 | Travailler sur L’API REST | 7 |  |
| 06 | Rendre Actif le formulaire d’envois de Message |  |  |
| 07 | Faire des envois programmé | 5 |  |
| 08 | Termes d’utilisation | 3 |  |
| 09 | Faire expirer les forfaits d’essaie | 3 |  |
| 10 |  |  |  |

Durée Total du projet est de 72 Jours Pratiquement 3 Mois